# Sub-Order List - P-9311A/B

| No. | ITEM (Tag) | DESCRIPTION | SUB-VENDOR | Q'ty | REQUIRED Date | EXPECTED Date | ACTUAL Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-9311A/B | Casing | Oksu Machinery | 2 | 21-Feb-25 | 7-Feb-25 |  |
| 2 | P-9311A/B | Impellers | Yesung Tech | 2 | 21-Feb-25 | 7-Feb-25 |  |
| 3 | P-9311A/B | Shaft |  | 2 | 1-Mar-25 | 1-Mar-25 |  |
| 4 | P-9311A/B | Motor | TATUNG CO | 2 | 10-Mar-25 | 24-Feb-25 |  |
| 5 | P-9311A/B | Mechanical Seal | JohnCrane | 2 | 13-Mar-25 | 27-Feb-25 |  |